# Техническое задание (ТЗ) — CollabCode AI

Дата: 2 апреля 2026

Версия: 2.0

## 1. Цель проекта

Создать русскоязычную веб-платформу для совместной разработки в комнатах с:

коллаборативным редактором кода в реальном времени;

ролью участников (owner/editor/viewer);

управляемым runtime-контейнером комнаты;

AI-ассистентом и AI-навигатором;

понятной пользовательской аналитикой и дашбордом.

## 2. Целевая аудитория

студенты и команды хакатонов;

менторы и жюри;

владельцы командных рабочих комнат.

## 3. Функциональные требования

### 3.1 Аутентификация и кабинет

регистрация и вход по email/паролю;

личный кабинет пользователя;

создание комнат;

список моих комнат;

вход в комнату по `roomId` и/или коду доступа.

### 3.2 Комнаты и роли

типы комнат: `open` и `closed`;

роли: `owner`, `editor`, `viewer`;

owner управляет runtime, целями, ролями;

viewer не может редактировать код и запускать выполнение.

### 3.3 Коллаборация

синхронное редактирование кода в реальном времени (Yjs/WebSocket);

статус участников online/offline;

лента событий комнаты;

общий терминал выполнения.

### 3.4 Runtime и контейнеры

отдельный runtime-контейнер для комнаты;

команды start/stop runtime из кабинета owner;

автоостановка по idle timeout;

сохранение данных комнаты в volume между перезапусками.

### 3.5 AI-функции

AI-review изменений в коде;

AI-навигатор по цели комнаты;

fallback в локальный режим при недоступности внешней модели;

объяснимые статусы AI в UI.

### 3.6 Главная страница и аналитика

выбор комнаты как явного источника данных;

графики и карточки метрик в реальном времени;

3D-индикаторы, связанные с backend-метриками;

понятные пользователю подписи метрик и легенды.

### 3.7 Лидерборд и геймификация

начисление XP за активность;

таблица лидерборда;

выбор комнаты для расчета лидерборда;

расширение до наград/достижений (этап 4).

### 3.8 Интеграции

Telegram-уведомления;

Discord-уведомления;

тестовый endpoint для проверки интеграций.

## 4. Нефункциональные требования

интерфейс и тексты: русский язык;

адаптивность: desktop + mobile;

запуск всего проекта одной Docker-сборкой;

типобезопасность (TypeScript), `npm run typecheck` без ошибок;

проверка прав на backend для критичных действий;

стабильная работа WebSocket при переподключениях.

## 5. Архитектура (высокоуровнево)

Frontend: Next.js + React + TypeScript + Tailwind + Framer Motion.

Backend: Node.js + Express + WebSocket (`ws`).

Коллаборация: Yjs.

Хранение: PostgreSQL.

Runtime: Docker (пер-комнатный lifecycle + volumes).

Интеграции: OpenRouter API, Telegram Bot API, Discord Webhook.

## 6. API (ключевые группы)

Auth: `/api/auth/*`

Rooms/Cabinet: `/api/platform/rooms/*`

Runtime: `/api/platform/rooms/:roomId/runtime/*`

Leaderboard: `/api/platform/leaderboard`

AI Navigator: `/api/platform/rooms/:roomId/navigator`

Integrations test: `/api/platform/integrations/test`

Home metrics: `/api/home/:roomId`

## 7. Данные и сущности

`app_users`

`room_meta`

`room_memberships`

`room_runtime`

`xp_events`

## 8. Roadmap и статус этапов

### Этап 1: Auth + кабинет + мета-комнаты + роли

Статус: выполнен.

Результат: есть регистрация/вход, кабинет, комнаты, роли и управление участниками.

### Этап 2: Orchestrator + container lifecycle + volume persistence + idle timeout

Статус: выполнен.

Результат: runtime lifecycle, start/stop, сохранение runtime-данных и idle auto-stop.

### Этап 3: Интеграция редактора/AI с новой моделью комнат

Статус: выполнен (с доработками по стабильности).

Результат: связка ролей, коллаборации, AI-статусов, room-context и UI.

### Этап 4: Геймификация и лидерборд

Статус: частично выполнен.

Результат: базовый лидерборд и XP есть; требуется расширение наград и игровых механик.

### Этап 5 (P1): AI-навигатор + Telegram/Discord

Статус: частично выполнен.

Результат: AI-навигатор и интеграционные каналы реализованы; требуется финальная продуктовая полировка.

## 9. Критерии приемки

viewer не может править код и запускать выполнение;

owner управляет runtime и ролями без обходов через клиент;

метрики главной страницы считаются по явно выбранной комнате;

лидерборд показывает, по какой комнате считается рейтинг;

Telegram/Discord тестируются через API и доставляют уведомления;

проект запускается через Docker без ручного старта серверов по отдельности.

## 10. Риски и ограничения

для free-моделей OpenRouter возможны rate-limit/unstable latency;

для runtime с `input()` требуется отдельный интерактивный режим (в текущем sandbox ограничен);

важно исключить утечки секретов и регулярно ротировать API-ключи.

## 11. План дальнейших работ

закрыть этап 4 полностью: награды, прогресс, публичный/приватный рейтинг;

закрыть этап 5 полностью: стабильный AI-навигатор, улучшение контекста и UX интеграций;

добавить прозрачные пользовательские подсказки по выбору комнаты-источника данных во всех аналитических блоках;

добавить e2e-сценарии для ролей и runtime-ограничений.